云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第026号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—曲靖市2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方

案评审项目经费项目

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》曲财预【2018】203号等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月10日对曲靖市2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市国土资源局（以下简称曲靖市国土局）负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市国土局的实际情况，对曲靖市国土局提供的自查报告、明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过设计项目绩效评价指标体系及评分表、现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

绩效评价的形式包括现场评价和非现场评价。现场评价是指评价工作组到项目实施单位对评价项目的有关情况进行核实，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理、分析和评价。非现场评价是指评价工作组根据项目单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行讨论、分析，提出评价意见。本次评价采用现场评价的方式。

一、基本情况

（一）项目概况

根据国家及省委、省政府对地质灾害防治工作作了具体的部署，按照《云南省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》（云政发【2010】172号），《曲靖市人民政府贯彻落实省人民政府关于加强地质灾害防治工作意见的实施意见》（曲政发【2011】52号）精神及要求，为进一步强化全市地质灾害防治工作，最大限度减少地质灾害造成的损失，切实保障人民群众生命和财产安全。曲靖市于2011年建立了市级地质灾害防治专项资金，市级每年安不低于2000万元作为市级地质灾害防治专项资金，专项用于地质灾害隐患治理、因灾搬迁避让、群测群防、应急救援等工作。

地质灾害防治工程建设内容，依据云南省人民政府办公厅《关于印发云南省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》（云政办发【2014】3号的规定：云南省地质灾害防治专项资金适用于经国土资源部门组织专家认定的因自然因素印发或难于确定引发责任人的地质灾害防治工作，包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害的防治及对特大型和大型、小型地质灾害防治项目的建设以及地质灾害应急处置、调查评价、监测预警、搬迁避让与治理工程等支出。

（二）项目绩效目标

经过2017年汛前排查，全市共排查出地质灾害隐患点2017年全市共排查出地质灾害隐患点1514处，麒麟区90处，开发区6处，沾益区22处，宣威市324处，会泽县508处，富源县274处，罗平县128处，陆良县29处，马龙县88处，师宗县45处，涉及112个乡（镇）750个村委会 1529个村民小组，威胁人口15.9万余人，威胁财产约38亿元。1514处隐患点纳入群测群防范围，配备监测人员1721人，发放《地质灾害防灾工作明白卡》和《地质灾害防灾避险明白卡》39600 份,发放地质灾害防治通知（函）4020份，编制单点应急预案1365个。

二、项目单位绩效自评报告情况

2018年8月曲靖市国土局向市财政局上报了《曲靖市国土资源局关于2017年度地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目经费绩效自评报告》，自评报告中阐述：地质灾害基本情况、绩效目标实现程度及效果、资金投入和使用情况。在《曲靖市国土资源局关于2017年度地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目经费绩效自评报告》中，未提及绩效自评打分情况。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。我们将严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，对曲靖市2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目资金使用的情况进行绩效评价。

（2）公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。本次绩效评价按评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则。我们使用与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。

2.评价指标体系

评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合曲靖市2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价指标。

绩效评价框架包括投入、过程、产出、绩效等四个方面。

评价指标体系详见附表。

2.绩效评价方法

采用自评与抽查相结合的方式，应用成本效益法、因素分析法、比较法、公众评议法等方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。具体评价工作过程如下：

1.前期准备

2018年12月25日，曲靖市财政局下发《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预【2018】203号)文件，在认真研读上述文件的基础上，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系框架与评分细则。

2.组织实施

从2019年1月10日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据曲靖市财政局及曲靖市国土局《关于拨付2017年市级地质灾害群测群防补助经费的通知》曲财建【2017】90号、《关于下达2017年市级地质灾害防治工作补助经费的通知》曲国土资【2017】91号及《关于下达2017年第二批地质灾害防治专项资金的通知》曲财建【2017】230号文件，批复用于2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目配套资金2,350.00万元，曲靖市财政局分别将2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目拨付至市国土局及各县（区）财政局，项目资金到位率100%。经对资金延伸检查，各县（区）财政局将2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目资金拨付至各县（区）国土部门实际到位资金788.60万元，资金到位率33.56%。

经对项目延伸，部分县（区）的项目补助资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）国土部门，项目资金共计1,561.40万元，如下表所示：

| （曲靖市）2017年度市级地质灾害防治资金县（区）国土局资金未到位明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年度 | 项目名称 | 县市区 | 未到位资金 |
| 1 | 2017 | 调查评价和巡查排查补助经费、监测人员补助经费、应急演练补助经费 | 会泽县 | 111.6 |
| 2 | 2017 |  | 罗平县 | 23.2 |
| 3 | 2017 | 矿山地质环境调查经费 | 包含各县区 | 39 |
| 4 | 2017 | 会泽县搬迁避让补助 | 会泽县 | 175 |
| 5 | 2017 | 罗平县搬迁避让补助 | 罗平县 | 40 |
| 6 | 2017 | 沾益县搬迁避让补助 | 沾益区 | 27.5 |
| 7 | 2017 | 罗平钟山乡密村村委会摸郎村滑坡应急处置 | 罗平县 | 100 |
| 8 | 2017 | 富源县后所镇卡泥村地灾防治补助 | 富源县 | 15 |
| 9 | 2017 | 师宗县五龙乡人地质灾害防治补助 | 师宗县 | 10 |
| 10 | 2017 | 沾益大坡乡请求解决地质灾害治理资金补助 | 沾益区 | 20 |
| 11 | 2017 | 陆良县国土资源局关于解决应急处置 | 陆良县 | 20 |
| 12 | 2017 | 富源县营上镇应急处置 | 富源县 | 25 |
| 13 | 2017 | 富源县古敢乡洒交凼村地质灾害应急处置 | 富源县 | 10 |
| 14 | 2017 | 师宗县国土资源局应急处置经费 | 师宗县 | 30 |
| 15 | 2017 | 应急处置 | 沾益区 | 10 |
| 16 | 2017 | 应急处置 | 会泽县 | 10 |
| 17 | 2017 | 应急处置 | 富源县 | 10 |
| 18 | 2017 | 应急处置 | 罗平县 | 10 |
| 19 | 2017 | 应急处置 | 师宗县 | 10 |
| 20 | 2017 | 应急处置 | 马龙县 | 0 |
| 21 | 2017 | 应急处置 | 陆良县 | 10 |
| 22 | 2017 | 富源县墨红镇补木村委会甲马石滑坡治理 | 富源县 | 150 |
| 23 | 2017 | 富源县老厂镇大格村委会新厂沟滑坡治理 | 富源县 | 86 |
| 24 | 2017 | 沾益县播乐乡乐利村委会第三村民小组滑坡治理 | 沾益区 | 32.5 |
| 25 | 2017 | 师宗县漾月街道办西华社区西华村滑坡治理 | 师宗县 | 115.5 |
| 26 | 2017 | 会泽县待补镇咩则村12组泥石流治理 | 会泽县 | 158.5 |
| 27 | 2017 | 曲陆项目K34+420_K34+752段线外 | 曲靖市交通局 | 67.7 |
| 28 | 2017 | 江召高速公路外 | 曲靖市交通局 | 244.9 |
| 合计 |  |  |  | 1561.4 |

2.项目资金使用情况分析

经对资金延伸检查，各县（区）财政局将2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目资金拨付至各县（区）国土部门788.60万元，资金到位率33.56%，项目实际支出360.85万元，实际支出率15.36%。支出率很低的原因是项目资金还在各县（区）财政局，未拨付至各县（区）国土部门，如下表所示：

| 项目名称 | 县市区 | 市级 | 区财政局未拨付至各县（区）国土部门资金 | 截止2017年12月31日实际支出 | 截止2017年12月31日结余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调查评价和巡查排查补助经费、监测人员补助经费、应急演练补助经费 | 市局 | 98.88 | 0 | 37.9 | 60.98 |
|  | 麒麟区 | 26 | 0 | 26 | 0 |
|  | 经开区 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0 |
|  | 沾益区 | 12.4 | 0 | 12.4 | 0 |
|  | 宣威市 | 74.8 | 0 | 74.8 | 0 |
|  | 会泽县 | 111.6 | 111.6 | 0 |  |
|  | 富源县 | 64.8 | 0 | 64.8 | 0 |
|  | 罗平县 | 35.6 | 23.2 | 12.4 | 0 |
|  | 陆良县 | 13.8 | 0 | 13.8 | 0 |
|  | 马龙县 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0 |
|  | 师宗县 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 应急处置经费 | 市局 | 100 | 0 | 10.00 | 90.00 |
| 矿山地质环境调查经费 | 包含所有县市 | 120 | 39 | 6.35 | 74.65 |
| 会泽县搬迁避让补助 | 会泽县 | 175 | 175 | 0 |  |
| 罗平县搬迁避让补助 | 罗平县 | 40 | 40 | 0 |  |
| 沾益县搬迁避让补助 | 沾益区 | 27.5 | 27.5 |  |  |
| 罗平钟山乡密村村委会摸郎村滑坡应急处置 | 罗平县 | 100 | 100 | 0 |  |
| 马龙通泉街道长坡岭居民小组应急处置 | 马龙区 | 20 | 0 |  | 20 |
| 马龙县国土资源局关于马鸣乡咨卡村小地打村地灾应急处置补助 | 马龙区 | 15 | 0 |  | 15 |
| 富源县后所镇卡泥村地灾防治补助 | 富源县 | 15 | 15 |  |  |
| 师宗县五龙乡人地质灾害防治补助 | 师宗县 | 10 | 10 |  | 0 |
| 马龙区通泉街道小寨社区小龙井村等12个地质灾害隐患点应急处置 | 马龙区 | 100 | 0 |  | 100 |
| 麒麟区沿江街道大龙村大冲沟滑坡应急处置 | 麒麟区 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 沾益大坡乡请求解决地质灾害治理资金补助 | 沾益区 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 陆良县国土资源局关于解决应急处置 | 陆良县 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 富源县营上镇应急处置 | 富源县 | 25 | 25 |  |  |
| 富源县古敢乡洒交凼村地质灾害应急处置 | 富源县 | 10 | 10 |  |  |
| 师宗县国土资源局应急处置经费 | 师宗县 | 30 | 30 |  | 0 |
| 应急处置 | 麒麟区 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  | 沾益区 | 10 | 10 |  |  |
|  | 会泽县 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 富源县 | 10 | 10 |  |  |
|  | 罗平县 | 10 | 10 | 0 |  |
|  | 师宗县 | 10 | 10 |  |  |
|  | 马龙县 | 10 |  |  | 10 |
|  | 陆良县 | 10 | 10 |  | 0 |
|  | 曲靖市 | 83.72 | 0 | 46.6 | 37.12 |
| 富源县墨红镇补木村委会甲马石滑坡治理 | 富源县 | 150 | 150 |  | 0 |
| 富源县老厂镇大格村委会新厂沟滑坡治理 | 富源县 | 86 | 86 |  | 0 |
| 沾益县播乐乡乐利村委会第三村民小组滑坡治理 | 沾益区 | 32.5 | 32.5 |  | 0 |
| 师宗县漾月街道办西华社区西华村滑坡治理 | 师宗县 | 115.5 | 115.5 | 0 |  |
| 会泽县待补镇咩则村12组泥石流治理 | 会泽县 | 158.5 | 158.5 | 0 | 0 |
| 曲陆项目K34+420_K34+752段线外 | 曲靖市交通局 | 67.7 | 67.7 | 0 | 0 |
| 江召高速公路外 | 曲靖市交通局 | 244.9 | 244.9 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 2350 | 1561.4 | 360.85 | 427.75 |

3.项目资金管理情况分析

曲靖市国土局根据国家相关法规的规定，制定了《曲靖市地质灾害防治专项资金管理暂行办法的通知》、《云南省地质灾害防治专项资金管理办法的通知》、《进一步加强地质灾害专项资金管理工作的通知》、《云南省地质灾害检测员和监测补助经费管理办法的通知》、《曲靖市突发地质灾害应急预案的通知》、《地质灾害治理工程可行性研究等规程的通知》、《地质灾害治理工程项目勘察设计招标工作规则及招标评标办法的通知》、《关于加强地质灾害治理工程竣工验收等有关事项的通知》，对地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目专项资金使用的内容、使用范围、资金使用条件和程序等内容进行了明确规定。

4.财务核算规范性分析

曲靖市国土局制定了相应的财务管理制度，有相关资金的审批制度与审批流程，做到资金的使用均有完整的审批程序。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织管理情况分析

本项目由曲靖市国土局及各县（区）国土部门组织管理实施。治理工程项目、搬迁避让项目、应急处置项目、群测群防经费、矿山地质环境调查和矿山恢复治理方案评审均按相关制度执行，如下所示：

2017年度地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目经费资金管理程序：

（1）治理工程项目：按照《云南省地质灾害综合防治体系建设方案（2013-2020）》，结合各县（市、区）每年报的治理工程储备项目带领地质灾害专家进行实地核查→根据专家核查意见和各县（市、区）请示→结合市财政下达的资金总额开党组会讨论研究→按照轻重缓急的原则确定本年度计划安排项目经费计划→市国土局将计划安排项目与市财政局联合请示市人民政府→经市人民政府批准后，市国土局联合市财政局再下达资金至各县（市、区）。

（2）搬迁避让项目：按照《云南省地质灾害综合防治体系建设方案（2013-2020）》，结合各县（市、区）每年报的搬迁避让储备项目带领地质灾害专家进行实地核查→根据专家核查意见和各县（市、区）请示→结合市财政下达的资金总额开党组会讨论研究→按照轻重缓急的原则，确定本年度计划户数及经费计划→市国土局将计划安排项目户数及经费与市财政局联合请示市人民政府→经市人民政府批准后，市国土局联合市财政局再下达资金至各县（市、区）。

（3）应急处置项目：根据该隐患点发生灾情、险情的情况，派地质灾害专家进行实地核查，编写应急调查报告→根据应急调查报告的处理意见和各县（市、区）请示→结合市财政下达的资金情况开党组会讨论研究，确定应急处置费用计划→市国土局将计划安排应急处置项目与市财政局联合请示市人民政府→经市人民政府批准后，市国土局联合市财政局再下达资金至各县（市、区）。

（4）群测群防经费：按照《云南省地质灾害综合防治体系建设方案（2013-2020）》，每年汛前进行巡查排查本县（市、区）的隐患点基本情况，确定监测员数量→根据各县（市、区）的隐患点情况和监测员数量→结合市财政下达的资金情况开党组会讨论研究，确定监测员补助经费、应急演练和宣传培训补助经费计划→市国土局将计划安排补助经费与市财政局联合请示市人民政府→经市人民政府批准后，市国土局联合市财政局再下达资金至各县（市、区）。

（5）矿山地质环境调查和矿山恢复治理方案评审经费：按照矿山地质环境调查规划和矿山恢复治理评审方案所需经费情况→结合市财政下达的资金情况开党组会讨论研究，确定矿山地质环境调查和矿山恢复治理方案评审经费计划→市国土局将经费计划与市财政局联合请示市人民政府→经市人民政府批准后，市国土局联合市财政局再下达资金至各县（市、区）。

（三）项目绩效情况分析

1.项目实施对社会效益性分析

地质灾害防治产生的直接经济效益较少，但通过采取地质灾害防治措施，可避免地质灾害的发生或降低其发生几率，减免地质灾害造成的经济损失。减免的经济损失主要包括：减免的农、林、牧损失，基础设施损失，农村居民财产损失，居民财产及停产停业损失、骨干运输线中断的营运损失以及其他经济损失等；减免因地质灾害造成的直接损失给受灾区内、外带来影响而间接造成的经济损失。通过5个中型工程治理项目的实施，能确保1千余人的生命财产安全安全，通过对97户地质灾害危险区农户的搬迁，确保群众搬离危险区，有效消除地质灾害对人民群众生命财产威胁。减轻人们的精神负担和心理创伤；稳定社会，保证社会正常的生产和生活活动；保护重要基础设施。

2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

①治理工程：开展了5个中型治理工程项目，目前正在开展施工监理招投标工作。消除了5个隐患点，保护了252户967人的生命财产安全，维护了2,300.00余万元财产损失。

②搬迁项目：开展了97户716人受灾村民的搬迁避让。

③群测群防： 聘用1721名监测员对曲靖市1514个隐患点进行监测，并于气象局合作，把气象信息发到每位监测员手中，做到提前预防，安全避险的效果。在汛前开展应急演练和宣传培训，发放《地质灾害防灾工作明白卡》和《地质灾害防灾避险明白卡》39,600份,发放地质灾害防治通知（函）4020份，编制单点应急预案1365个。

④应急处置：开展了30余个应急处置项目，消除了近30余个隐患点。

⑤地质环境保护：开展了曲靖市地质环境调查，委托作业单位为曲靖市地质环境修复做了规划。

（2）项目完成质量

按照管理办法规定完成各项工作。

五、综合评价情况及评价结论

项目绩效评价综合得分为86分，评价等级为良，其中投入得分12分，扣3分；过程得分27分，扣9分；产出得分9分，扣3分；效果得分33分，未扣分。（详见附件1曲靖市2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目经费项目绩效评价项目评价指标体系明细表）

具体扣分情况：绩效指标的建立不清晰、量化扣3分；项目资金到位率、实际支出率偏低扣5分；监测预警率、应急能力建设完成率、工程治理与搬迁避让完成率低各扣扣1分；未对项目进行跟踪监控扣2分；业务管理制度未有效执行（群测群防“大坡乡地质灾害防治工程”项目20万元 ，未完成竣工决算报告。）扣1分。

）扣1分。

本次绩效评价共发放20份匿名调查问卷，收回20份，回收率100%，根据调查问卷满意率为100%，项目实施后，极大地消除和缓解了滑坡、泥石流等地质灾害的威胁，改善了当地居民的居住环境和生产条件，有效防止周围生态环境的进一步恶化，利用电视、广播、手机短信等，将气象预警信息传至各监测人员，保证基层相关人员及时了解气候变化情况，便于有效采取防范措施。最大限度的保障全市人民生命财产安全。实现了社会效益、经济效益、生态效益的同步共赢。

六、主要经验及做法

（一）主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作。

2.加大对地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目资金使用审核和监管，确保地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目确实确实用于地质灾害防治及矿山恢复治理工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

4.做好相关工作记录，建立长效管理机制，以保证民生工程更好地为人民服务。

5.按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。

七、存在问题和建议

（一）存在问题

1.绩效方面

（1）年初未将绩效目标细化为绩效指标。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发【2012】190号）绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核，2017年曲靖市国土局未根据绩效目标细化为可考核的绩效指标。

（2）未对项目绩效进行全过程跟踪，未制定绩效目标跟踪监控机制。无法及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

2.项目管理方面

（1）搬迁避让和治理工程项目进行缓慢。

根据实地评价情况反映，地质灾害防治体系中搬迁避让和治理工程项目由于前期工作不到位，项目实施进度滞后。

搬迁避让工程项目进度滞后的主要原因：一是部分地区搬迁点选址困难，项目启动实施时未能完成搬迁选址工作，从而导致项目实施进度滞后。二是项目资金被整合，项目进度难于控制。三是部分群众搬迁意愿不足，影响项目整体进度。

治理工程项目进度滞后的主要原因：未建立项目储备库，在实地评价中，根据当年资金下达文件，在各县申报的项目中进行筛选，确定拟实施项目后，下达资金开展项目前期工作，资金到位后才启动项目前期工作，导致项目实施进度缓慢。

（2）曲靖市国土局未对各县（区）国土部门的项目实施、资金使用等形成有效的监管。

曲靖市国土局2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目是由曲靖市国土局统一进行项目申报，项目预算批复资金2,350万元，共5个项目，项目实施主体为曲靖市国土局和各县区国土部门。经检查发现，曲靖市国土局未对各县（区）国土部门的项目实施、资金使用等进行项目跟踪，项目监管存在一定的缺陷。

（3）沾益县群测群防“大坡乡地质灾害防治工程”项目20万元 ，未完成竣工决算报告。

3.资金管理方面

（1）部分县（区）的项目补助资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）国土部门，项目资金共计1,561.40万元。

（2）资金到位、实际支出率偏低。

经对资金延伸检查，2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目资金实际到位788.60万元，资金到位率33.56%。项目实际支出360.85万元，实际支出率15.36%。

（二）建议

1.绩效方面

加强绩效管理，提高绩效管理水平

（1）强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。建议曲靖市国土局在制定绩效目标管理时、编制可考核的量化和细化绩效指标。

（2）加强绩效过程管理。预算执行中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果，发现预算支出绩效运行与原定绩效目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正，情况严重的暂缓或停止项目执行。

2.项目管理方面

（1）加强项目前期工作，建立项目储备库，实施项目滚动管理。对拟于下一年度预算中安排的专项转移支付的项目，原则上应于当年审批完毕纳入项目库。每年在审核通过的项目库中挑选相匹配的项目组织实施，统筹安排财政资金，提前展开项目前期工作，在当年资金下达前完成搬迁避让点选取、搬迁点群众动员、治理工程可行性研究、施工图设计和招投标等前期工作，加快项目实施进度，提高资金使用率。

（2）建议曲靖市国土局对下级部门实施有效的监管，保证项目实施的规范性和准确性。

（3）建议工程竣工后应及时进行财务竣工决算。

3.资金管理方面

建议在以后年度项目实施过程中加强资金管理，确保项目资金层层及时到位，确保项目进度。

八、其他需要说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件：

（一）曲靖市2017年地质灾害防治及矿山恢复治理方案评审项目经费项目绩效评价项目评价指标体系明细表

（二）评价人员

（三）问卷调查表样表

| 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月二十日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |