云南华瑞信会计师事务所有限公司

华瑞信核字【2019】第018号

2017年曲靖市财政支出项目绩效评价报告

—水利项目前期工作经费

曲靖市财政局:

受曲靖市财政局委托，根据《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号)等有关绩效评价的相关规定，云南华瑞信会计师事务所于2019年1月8日至1月19日对曲靖市水务局2017年水利项目前期经费（以下简称本项目）进行了绩效评价，财务、程序及相关资料的真实性、完整性、合法性由曲靖市水务局负责，事务所的责任是对本项目进行绩效评价。结合曲靖市水务局的实际情况，对曲靖市水务局提供的明细账、会计凭证、项目合同等相关资料实施了逐项查核、详细核查会计记录，通过现场勘察、问卷调查、询问等程序，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

根据重点水利建设项目前期工作推进情况，2017年5月，市水务局向市人民政府申请前期经费2,000.00万元。经分管副市长批示后，市财政局市水务局下发《关于下达市级2017年重点水利项目前期工作经费的通知》（曲财农[2017]89号），前期费2,000.00万元。用于开展36件重点水利建设相关前期工作，其中：水源工程15件，金额共计1,120.00万元；中小河流治理工程11件，金额共计510.00万元；水系连通工程6件，金额共计232.00万元；其他项目4件，金额共计138.00万元。涉及曲靖市水务局金额678.00万元；麒麟区金额130.00万元；沾益区金额102.00万元；马龙县金额220.00万元；富源县金额270.00万元；罗平县金额100.00万元；师宗县金额230.00万元；陆良县金额230.00万元；会泽县金额90.00万元。主要用于河道治理工程、连通工程；水库除险加固、坝体防渗工程等项目的立项、规划、可研编制及报批等工作。

（二）项目绩效目标

绩效目标要求：完成4个项目的规划、15个项目的可研和17个项目的初设工作。主要用于“十三五”节水型社会建设；“十三五”水利发展规划大中型、小型水库，中小河流、连通工程专题规划；智慧水务建设；环评规划；河道和水库两方面的连通工程、综合治理、水库建设等项目的可行性研究的编制、审查、论证、报批和初设报告编制审查、水库除险加固等前期工作。

二、项目单位绩效自评报告情况

2018年12月，曲靖市水务局向市财政局上报了《重点水利项目前期工作经费自评报告》，自评报告中从绩效目标、项目资金使用及管理情况、等方面进行了阐述。自评得分91.43分，评价结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。科学规范原则要求绩效评价严格遵循既定程序，科学可行；

（2）公开公正原则。公开公正原则要求开展绩效评价工作时保持中立、不偏不倚，评价结果应客观公正，并接受社会公开监督；

（3）分级分类原则。分级分类则要求根据评价对象特点分类组织实施；

（4）绩效相关原则。绩效相关原则要求支出与其产出之间有紧密相关关系。

在组织实施绩效评价的过程中，我们应当运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

2.绩效评价方法

结合本项目的具体实施情况、因地制宜，本次绩效评价采用了指标评价、数据采集、社会调查、电话抽查回访、实地走访等方法。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

2018年12月25日，《曲靖市财政局关于开展市本级2017年度财政支出绩效重点评价工作有关事项的通知》(曲财预〔2018〕203号)，为使绩效评价工作顺利开展，由曲靖市财政局牵头，云南华瑞信会计师事务所相关人员参与，成立绩效评价工作组，及时与项目承接单位联系和沟通，制定具体的绩效评价实施方案和项目支出绩效评价指标体系明细表。

2.组织实施

从2019年1月8日起，我们对本项目进行了数据采集、资料收集，并实地进行了社会服务满意度调查。

3.分析评价。

具体情况详见第四部分绩效评价指标分析情况。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据曲靖市财政局、曲靖市水务局《关于下达市级2017年重点水利项目前期工作经费的通知》曲财农【2017】89号文件，批复用于市级2017年重点水利项目前期工作经费20,000,000.00元，资金到位率100.00%。

经延伸检查，县（区）财政局收到市级资金后拨付至县（区）水务局资金13,800,000.00元，资金拨付率69%。部分县（区）的项目资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）水务部门，资金合计6,200,000.00元，未拨付资金情况如下：

| 单位 | 项目名称 | 2017年前期目标 | 下达资金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 麒麟区 | 麒麟古城水库 | 完成可研编制 | 500,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 麒麟龙潭河综合治理工程（太平桥至南盘江交汇口） | 完成初设上报 | 400,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 麒麟区九龙河撒基格至篆长河段治理工程 | 完成初设上报 | 400,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 小计 |  | 1,300,000.00 |  |
| 马龙县 | 马龙大石岩水库 | 完成可行性研究报告编制及审查审批 | 500,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 云南省马龙县马龙河道盛家田至鸡头村段河道综合治理工程 | 完成初步设计报告编制及审查审批 | 400,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 云南省马龙县龙洞河二级电站至大庄段河道治理工程 | 完成初步设计报告编制及审查审批 | 400,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 马龙县赏草坪水库至马龙湖连通工程 | 完成可行性研究报告编制及审查审批 | 200,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 马龙县赏草坪中型水库除险加固工程 | 完成初步设计报告编制及审查 | 700,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 小计 |  | 2,200,000.00 |  |
| 富源县 | 富源补水水库工程 | 完成可研报告报审工作 | 1,000,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 富源摩帮水库 | 完成林业相关的报件及批复 | 500,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 富源县嘉河小冲至家竹段治理工程 | 完成初步设计批复，争取立项建设 | 400,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 富源县小黄泥河古木段治理工程 | 完成初步设计批复，争取立项建设 | 400,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 富源石坝水库与李吉冲水库连通工程 | 开展可研报告编制 | 400,000.00 | 县级财政未拨付 |
|  | 小计 |  | 2,700,000.00 |  |
|  | 合计 |  | 6,200,000.00 |  |

2.项目资金使用情况分析

2017年度区（县）财政局拨付至区（县）水务局前期费共计13,800,000.00元，前期费实际支出共计7,187,058.99元，实际支出率为35.94%（7,187,058.99/20,000,000.00）。支出情况如下表所示：

| 曲靖市2017年重点水利项目前期工作经费实际支出明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年前期目标 | 下达资金 | 市财政局 市水务局下达财政拨款时间 | 项目实施单位收到（区）县财政局拨款时间 | 项目实施单位收到（区）县财政局拨款金额 | 2017年度项目实际支出金额 |
| 曲靖市“十三五”水利发展规划环评规划 | 完成规划 | 380,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年9月30日 | 380,000.00 | 380,000.00 |
| 曲靖市智慧水务建设及开展河流长制规则 | 完成规划 | 900,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年9月30日 | 900,000.00 | 643,087.98 |
| 车马碧水库 | 完成初设批复 | 700,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年9月30日 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 阿岗水库 | 完成下游河道可研报告 | 700,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年9月27日 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 沾益花山水库除险加固 | 完成安全鉴定及初设编制 | 2,000,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年9月27日 | 2,000,000.00 | 1,463,971.01 |
| 曲靖市沾益区德泽水库至德泽乡牛栏江河道治理工程 | 力争完成科研审查 | 500,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年9月29日 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 师宗县溜子田水库坝体防渗工程 | 完成大坝坝身防渗处理 | 700,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年8月30日 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 师宗县甸溪河（小沙湾段、者黑段）综合治理工程 | 完成初设报告编制上报及审查，并开工建设 | 400,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年8月30日 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 师宗县子午河（小阿堵-西舍古段）综合治理工程 | 完成初设报告编制上报及审查，并开工建设 | 400,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年8月30日 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 师宗摩西河水库-小石山水库库存连通工程 | 完成可研报告编制 | 400,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年8月30日 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 小务龙水库-小石山水库库存连通工程 | 完成可研报告编制 | 400,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年8月30日 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 陆良县小撒卜龙水库 | 完成可研报告批复、初设报告编制 | 500,000.00 | 2017年7月21日 | 2017年8月29日 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 合计 |  | 20,000,000.00 |  |  | 13,800,000.00 | 7,187,058.99 |

3.项目资金管理情况分析

曲靖市水务局根据国家相关法规的规定，转发及制定了《云南省重点地区中小河流治理项目管理暂行办法》、《云南省发展和改革委员会 云南省水利厅关于取消新建重点小（一）型水源工程前期工作省级审核的通知》、《云南省发展和改革委员关于贯彻国家发展改革委精简重大水利建设项目审批程序文件精神简化中型水库审批程序的通知》、《云南省中央财政水利发展资金使用管理实施细则》、《曲靖市水务局资金内部控制制度》、《曲靖市水务局财务管理制度》,做到项目前期规划、初设、可研编制等流程合规、合法。资金的使用有完整的审批程序，实行专人管理。

4.财务核算规范性分析。

曲靖市2017年重点水利项目前期工作经费制定了相应的财务管理制度 ，设有分项目专账、专款专用且能与其他资金分开使用，做到资金的使用均有完整的审批程序。

（二）项目实施情况分析

1.项目组织情况分析

云南省水利厅《关于强化重点中小河流治理前期工作管理要求的通知》云水规计【2012】108号及云南省发展和改革委员会  水利厅《关于加强重点小（一）型水源工程管理有关要求的通知、云南省发展和改革委员会《关于贯彻国家发展改革委精简重大水利建设项目审批程序文件精神简化中型水库审批程序的通知》等要求，明确重点中小河流治理项目初步设计编报、技术评审和审批要求。取消了新建重点小（一）型水源工程前期工作省级审核程序。重大水利项目原则上不再编制、审批项目建议书。简化中型水库审批环节，直接审批可行性研究报告。由省发展改革委审批的中型水库可行性研究报告统一纳入省投资项目审批服务中心受理。

2.项目管理情况分析

2017年曲靖市水务局“市级重点水利项目前期工作经费”共涉及36项，按类别分类为3类：项目前期规划类、水库工程类、中小河流类。按省级及市级文件要求，项目前期可行性研究的编制、审查、论证、报批和初设报告等应按以下流程执行如下：

（1）项目前期规划类：

①招标选定设计单位，签订合同书；

②由设计单位编制完成规划报告。

③编制完成的规划报告经相关专家审查，审查通过后由专家出具规划报告审查意见。

（2）水库工程类：

①勘察设计招标，确定中标单位。

②中标的勘察设计单位做地勘、收集水文资料。

③在地形、地质条件和水文条件满足成库条件的前提下编制项目的可行性研究报告。

④可行性研究报告审查，审查通过后由专家出具可行性研究报告审查意见。

⑤发改部门依据审查意见批复可行性研究报告。

⑥设计单位编制初步设计报告。

⑦相关专家审查初步设计报告，审查通过后由专家出具初步设计报告审查意见。

⑧水务部门依据审查意见批复初步设计报告。

（3）中小河流类：

①勘察设计招标，确定中标单位。

②中标的勘察设计单位做地勘、收集水文资料。

③编制项目初步设计报告。

④初步设计报告报水利厅审查，审查通过后由专家出具初步设计报告审查意见。

⑤水利厅依据审查意见批复初步设计报告。

经核实，曲靖市水务局除“项目前期规划类”未按综上程序执行外，其他均按相关程序执行。

（三）项目绩效情况分析

1.项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

2017年市本级项目前期经费20,000,000.00元，实际支出7,187,058.99元。项目经费的申报、审核、审批手续完备、合法合规，为加快推进一批重大项目前期工作，增强区域发展后劲奠定坚实基础。

（2）项目成本（预算）节约情况

本项目在实施过程中，严格按照预算控制项目成本，按照厉行节约的原则对项目前期经费使用情况严格把控。

2.项目的效率性分析

- 项目的实施进度

根据年初预算安排，2017年共计安排重点水利项目前期工作经费20,000,000.00元，截止2017年12月31日，完成34个项目的前期工作，2个前期项目，未完成原因如下：

①罗平县摩龙水库工程，将市财政局下达50万元用于前期编制可研报告，不具备修建水库的条件，因此，摩龙水库不再建设。

②原因为小撒卜龙水库为中型水库，申报、审批程序复杂，加之中型水库专题可研工作较多，造成初步设计报告完成工作滞后。

（2）项目完成质量

通过项目前期工作实施，加快水利项目及时推进。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

根据绩效目标，已完成4个项目的规划、14个项目的可研和16个项目的初设，项目完成率94.44%，完成情况如下表所示：

| 项目前期工作完成情况表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类型 | 项目名称 | 是否完成 | 项目数量（个） |
| 规划 | 曲靖市“十三五”节水型社会建设规划 | 是 | 4 |
|  | 曲靖市“十三五”水利发展规划环评规划 | 是 |  |
|  | 曲靖市“十三五”水利发展规划大中型、小型水库，中小河流、连通工程专题规划 | 是 |  |
|  | 曲靖市智慧水务建设及开展河流长制规则 | 是 |  |
| 可研报告编制 | 阿岗水库 | 是 | 14 |
|  | 阿岗水库建设笔墨小河周边煤矿中水截流外排综合利用工程（含下游河道治理） | 是 |  |
|  | 麒麟古城水库 | 是 |  |
|  | 曲靖市沾益区德泽水库至德泽乡牛栏江河道治理工程 | 是 |  |
|  | 曲靖市沾益区九龙水库一西河湿地连通工程 | 是 |  |
|  | 马龙大石岩水库 | 是 |  |
|  | 马龙县赏草坪水库至马龙湖连通工程 | 是 |  |
|  | 富源补水水库工程 | 是 |  |
|  | 富源石坝水库与李吉冲水库连通工程 | 是 |  |
|  | 罗平县羊者窝水库除险加固 | 是 |  |
|  | 师宗县溜子田水库坝体防渗工程 | 是 |  |
|  | 师宗摩西河水库-小石山水库库存连通工程 | 是 |  |
|  | 小务龙水库-小石山水库库存连通工程 | 是 |  |
|  | 云南省会泽县跃进水库至毛家村水库连通工程 | 是 |  |
| 初步设计 | 车马碧水库 | 是 | 16 |
|  | 沾益花山水库除险加固 | 是 |  |
|  | 麒麟龙潭河综合治理工程（太平桥至南盘江交汇口） | 是 |  |
|  | 麒麟区九龙河撒基格至篆长河段治理工程 | 是 |  |
|  | 云南省马龙县马龙河道盛家田至鸡头村段河道综合治理工程 | 是 |  |
|  | 云南省马龙县龙洞河二级电站至大庄段河道治理工程 | 是 |  |
|  | 马龙县赏草坪中型水库除险加固工程 | 是 |  |
|  | 富源摩帮水库 | 是 |  |
|  | 富源县嘉河小冲至家竹段治理工程 | 是 |  |
|  | 富源县小黄泥河古木段治理工程 | 是 |  |
|  | 师宗县甸溪河（小沙湾段、者黑段）综合治理工程 | 是 |  |
|  | 师宗县子午河（小阿堵-西舍古段）综合治理工程 | 是 |  |
|  | 陆良县老盘江综合治理工程 | 是 |  |
|  | 陆良永清河水库除险加固 | 是 |  |
|  | 陆良响水河书库除险加固 | 是 |  |
|  | 会泽县龙思源水库 | 是 |  |
|  | 小计 |  | 34 |
| 可研报告编制 | 罗平县摩龙水库 | 否 | 1 |
| 初步设计 | 陆良县小撒卜龙水库 | 否 | 1 |
|  | 小计 |  | 2 |
|  | 合计 |  | 36 |

（2）项目实施对经济和社会的影响。

通过本项目的实施，积极推进曲靖市重点水利项目规划、可研报告编制审批和初设报告编制审批等前期工作的有序开展，为重点水利项目按计划开工建设打下坚实的基础。

五、绩效综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况及评价结论

曲靖市水务局2017年重点项目支出绩效评价指标体系总分100分，经评价组考评打分，评价综合得分为87分，评价等级为良（详见附件“曲靖市水务局水利项目前期工作经费绩效评价指标体系评分表”）。

（二）具体评价情况

评价组对曲靖市水务局2017年重点项目支出从投入、过程、产出和效果四个方面设立九个二级指标、二十个三级指标按照不同权重进行量化评价，具体评价情况如下：

1.投入（总分20分，评价得分16分）从项目目标、决策过程、资金分配进行考核。

（1）“项目目标”（总分4分，评价得分0分）年初“项目绩效目标”的申报不规范只能通过市财政局《下达市级重点水利项目前期工作经费的通知》区财农[2017]89号文件中注明的“项目前期目标”来确定。未对项目绩效进行全过程跟踪，未制定绩效目标跟踪监控机制；个别项目业主将多年度项目前期经费按一次性申请年初“项目绩效目标”共扣4分。

（2）“决策过程”（总分8分，评价得分8分）从决策依据、决策程序进行考核。

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，项目申报、批复程序符合相关管理办法。

2. 过程（总分25分，评价得分17分）从资金到位、资金管理、组织实施进行考核。

（1）“资金到位”（总分5分，评价得分0分）从到位率、到位时效进行考核。资金到位率69%；实际支出率35.94%%共扣5分。

（2）“资金管理” （总分10分，评价得分9分）从资金使用、财务管理进行考核。档案归档不及时，需进一步完善扣1分。

（3）“组织实施”（总分10分，评价得分8分）从组织机构、管理制度进行考核。经抽查，曲靖市水务局部分项目未进行招标选定规划单位，采取直接委托方式选定规划单位扣1分；曲靖市水务局未对各县（区）水务部门的项目实施、资金使用等形成有效的监管扣1分。

3.产出（总分15分，评价得分14分）从产出数量、产出质量、产出时效进行考核。绩效目标要求：完成4个项目的规划、15个项目的可研和17个项目的初设工作。实际完成：已完成4个项目的规划、14个项目的可研和16个项目的初设，扣1分。

4.效果（总分40分，评价得分40分）从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意度进行考核。通过本项目的实施，积极推进曲靖市重点水利项目规划、可研报告编制审批和初设报告编制审批等前期工作的有序开展，为重点水利项目按计划开工建设打下坚实的基础。对工作人员随机发放并收回了20份有效调查问卷, 综合得分为满分。

六、绩效评价结果应用建议

针对曲靖市水务局水利项目前期工作经费的实施，希望以后年度能够采取此次项目的可取之处，并在此基础上加以完善，积极总结经验，减少项目实施管理难度，为重点水利项目按计划开工建设打下坚实的基础。

七、主要经验及做法

1.领导重视，积极安排项目开展工作；

2.加大对曲靖市水利项目前期工作经费专项资金实施情况的调研，了解存在问题和难度。

3.联合财政局、审计局等相关部门加强曲靖市水利项目前期工作经费专项资金资金使用审核和监管，确保曲靖市水利项目前期工作经费专项资金确实确实用于水利项目前期工作经费工作，确保资金安全、有效运行，确保补助经费足额到位。

八、存在问题和建议

（一）问题

1、绩效方面

（1）年初未申请“项目绩效目标”。根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》云政办发【2012】190号绩效目标包括绩效指标、评价标准和预期完成目标，绩效指标的建立应清晰、量化、便于考核。

（2）未对项目绩效进行全过程跟踪，未制定绩效目标跟踪监控机制。无法及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

（3）个别项目业主将多年度项目前期经费按一次性申请，预算编制申报不合理，从而影响前期经费的使用效率。

（4）绩效目标完成情况

根据项目绩效目标，完成4个项目的规划、15个项目的可研和17个项目的初设工作。2017年度实际完成4个项目的规划、14个项目的可研和16个项目的初设工作，未完成的2个项目情况如下：

①罗平县摩龙水库工程由于不具备修建水库的条件，因此，摩龙水库不再建设，故项目的可研不再编制。

②陆良县小撒卜龙水库，市财政局下达50万元用于前期可研报告批复、初设报告编制。截止2017年12月31日陆良县小撒卜龙水库尚未完成初步设计报告编制工作。原因为小撒卜龙水库为中型水库，申报、审批程序复杂，加之中型水库专题可研工作较多，造成初步设计报告完成工作滞后。

2.项目管理方面

（1）加强下拨项目资金的及时性。如罗平县羊者窝水库除险加固工程，前期经费未划拨至罗平县水务局之前，罗平县水务局下属部门罗雄镇水务所已经筹集资金先行组织实施，并已经竣工验收 。

（2）经抽查，曲靖市水务局部分项目未进行招标选定规划单位，采取直接委托方式选定规划单位，如下：

| 项目名称 | 金额（万元） | 委托方式 | 委托单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市“十三五”节水型社会建设规划 | 30 | 直接委托 | 云南能阳水利水电勘察设计有限公司 |
| 曲靖市“十三五”水利发展规划环评规划 | 38 | 直接委托 | 深圳市宗兴环保科技有限公司云南分公司 |
| 曲靖市“十三五”水利发展规划大中型、小型水库，中小河流、连通工程专题规划 | 30 | 直接委托 | 云南能阳水利水电勘察设计有限公司 |
| 曲靖市智慧水务建设及开展河流长制工作 | 40 | 直接委托 | 云南省水文资源局曲靖分局 |
| 合计 | 138 |  |  |

（3）档案归档不及时，需进一步完善。

（4）曲靖市水务局未对各县（区）水务部门的项目实施、资金使用等形成有效的监管。

曲靖市水务局水利项目前期工作经费是由曲靖市水务局统一进行项目申报，项目预算批复资金2,000.00万元，项目实施主体为曲靖市水务局和各县区水务部门。经检查发现，曲靖市水务局未对各县（区）水务部门的项目实施、资金使用等进行项目跟踪，项目监管存在一定的缺陷。

3.资金方面

（1）资金拨付率、支出率偏低。

市级2017年重点水利项目前期工作经费20,000,000.00元，资金到位率100.00%。

经延伸检查，县（区）财政局收到市级资金后拨付至县（区）水务局资金13,800,000.00元，资金拨付率69%。部分县（区）的项目资金被当地财政局统筹使用，未拨付至各县（区）水务部门，资金合计6,200,000.00元。2017年度项目实际支出7,187,058.99元，实际支出率为35.94%（7187058.99/20000000）。（注：绩效目标应完成36个项目的前期费，2017年度完成34个项目的前期工作，2个前期项目未完成，项目实际支出7,187,058.99元，实际支出率为35.94%，为了正常开展前期项目工作，各县（区）水务部门用各部门的自有资金先垫付，待前期费到位时，在归还各部门）。

- 建议

1.绩效方面

（1）强化绩效目标管理。绩效目标是绩效监控和绩效评价的依据，是全过程预算绩效管理的基础和起点。曲靖市水务局应根据《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》云政办发【2012】190号文件要求编制绩效目标。

（2）预算执行中，要完善绩效目标跟踪监控机制，定期采集和分析绩效运行信息，及时掌握绩效目标实现情况和预期效果。

（3）严格核实重大项目年度前期工作量，并以此安排年度前期工作经费，将当年资金使用绩效与下年度资金安排相挂钩。

2.项目管理方面

（1）建议职能部门提前谋划下年度的重大前期项目，尽早制定方案上报市委市政府研究，根据方案尽快下达项目资金，督促项目业主加快前期工作，提高资金的使用效率。

（2）建议应按“项目前期规划类”程序执行，进行招标选定设计单位。

（3）建议安排专人对资料进行统一管理，确保资料及时归档存放。

（4）建议曲靖市水务局对下级部门实施有效的监管，保证项目实施的规范性和准确性。

3.资金方面

建议在以后年度项目实施过程中加强资金管理，确保项目资金及时到位，确保项目进度。

九、其他需说明的问题

1.本项目绩效评价指标设定时，部分效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

2.满意度调查中参与调查的人员是随机抽取的，调查对象和样本存在一定的局限性，满意度情况不具有完全代表性。

相关附件

（一）曲靖市水利项目前期工作经费评价指标体系及评分明细表

（二）评价人员

（三）基础数据表

（四）问卷调查表

| （此页无正文） 云南华瑞信会计师事务 有限公司 中国·昆明 二○一九年一月十五九日 | 中国注册会计师： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |  |